# Notulen 11 februari 2020

Vandaag is het project van start gegaan. De taken zijn bepaald en verdeeld onder iedereen. Er zijn nog mogelijkheden voor aanpassingen hierin waar dat van toepassing is, maar het is een goede basis.

Projectleider – Casper

Klantencontact – Aron

Ontwerper – Wieke

HTML + CSS – Jermain en Wieke

Database structuur – Aron en Madé

CMS – Casper, Aron en Madé

Amazon koppeling – Madé

Mailchimp – Jermain

SEO – Wieke en Aron

JavaScript – Madé en Wieke

Vervolgens hebben we een planning gemaakt voor vandaag. Wieke begint aan het photoshop design, Aron en Madé stellen een database structuur op, Jermain zoekt uit hoe Mailchimp werkt, en Casper werkt de notulen uit, maakt een whats app groep aan en houdt de github bij. We houden donderdag de volgende bijeenkomst.

# Notulen 13 februari 2020

Dinsdag is al een goed begin gemaakt aan de taken, Amazon koppeling en Mailchimp zijn al uitgezocht. Madé is er niet bij vandaag, hij is er dinsdag weer. In de tussentijd kunnen we hem een taak op afstand geven.

Wieke gaat vandaag weer verder met het design en geeft updates tussendoor. Daarmee kan Jermain dan met Bootstrap aan het design beginnen en dus meer van Bootstrap leren. Aron werkt verder door aan het database design zonder Madé, en hij zal tussendoor nog contact opnemen met Lewis. Casper zal een begin maken aan de CMS gebaseerd op het eerder gemaakte database design. Madé zal op afstand de opdracht krijgen om een inlogsysteem te maken, wat hij over de komende dagen kan doen.

# Notulen 14 februari 2020

Vandaag was maar een korte bijeenkomst, Wieke is op stage dus we zijn maar met zijn drieën. We kunnen weer verder werken aan de taken van gister. Casper werkt weer verder aan het uploaden, Aron werkt aan het menu en zal kijken naar het testen van de boeken info met dummy data, en Jermain zal verder werken aan bootstrap, hierin het grid werkend krijgen en de status van tijd tot tijd door te geven aan Wieke. Madé kan vanuit thuis verder werken aan het inlogsysteem.